## Slide 1
제조 시스템 기술 혁신 프레임워크
제조 분야 AI Agent 아키텍처 구성 및 실행 전략
바이브 코딩 개발 파이프라인, 비(非)바이브 품질 관제, MES CSV/Vector RAG 구축 및 NordAxe 프레임워크 통합 가이드
바이브 코딩 파이프라인
MES CSV & Vector RAG
NordAxe Enterprise Agent

## Slide 2
제조 AI Agent 아키텍처 4대 핵심 축
PILLAR 01
바이브 코딩 표준화
Spring 구조 맞춤 Inhouse 프레임워크 및 프론트/백엔드/인터페이스 3대 표준 설계서 양식 도입
PILLAR 02
레거시 소스 품질 관제
Spring 범용 프레임워크 기반, 로그/Data RAG 기반 5단계 Prompt 분석을 통한 동작 무결성 검증
PILLAR 03
MES Batch CSV & RAG
WO/LOT/EQP/Log 추출 Tool, 주기적 배치 CSV 변환 및 Postgres/Qdrant Vector RAG 구축
PILLAR 04
NordAxe Agent
Enterprise Java 비즈니스 자산 직결, 다중 감사 Prompt Thread 및 Blue-Green 무정지 운영 지원

## Slide 3
개발 단계: 바이브 코딩 프레임워크 & 표준 규범
Spring 구조적 유사성 극대화
Inhouse 프레임워크의 구조적 유사성을 Spring과 일치시켜 AI의 동작 정확도 향상 및 토큰 소모 최소화
코딩 컨벤션 & 안티패턴 정의
언어·라이브러리·비즈니스 룰 기반 컨벤션 작성 및 리소스 생성을 규제하는 안티패턴 목록 명확화
변경 이력 단위 Commit 분리
산출물의 변경 이력 단위로 commit을 분리하여 Agent가 자동 생성하도록 문서 및 컨벤션 보강
표준 3대 설계서 양식 체계
1. 프론트엔드 설계서 UI/UX 스펙 및 백엔드 연동 통신 스펙 정의
2. 백엔드 설계서 Data 처리 순서 및 프론트엔드 통신 스펙 정의
3. 인터페이스 설계서 설비 및 외부 타 시스템과의 통신 스펙 명시

## Slide 4
형상 관리 브랜치 전략 & CI/CD 안전 배포
저장소 분리 & 권한 제어
feature 검증 & 회귀 처리
단계별 CI/CD 배포
영역 분리: 문서, 소스, 설정 저장소 각각 개별 분리 관리
접근 권한: 개발자·설계자·유지보수자 역할별 접근 권한 차등화
안전장치: Main 브랜치 직접 커밋 차단, 승인 후 Merge 통제
1차 검증: feature 브랜치에서 Agent 변경 코드 결과 자체 검증
develop 병합: 타 시스템 연계 및 통합 테스트 수행
회귀 처리: 연계 미만족 시 산출물 단계 회귀 후 feature 삭제
개발 배포: develop 소스+설정 자동 결합, 개발서버 자동 배포
통합 테스트: 개발서버 최종 검증 완료 commit 및 설정 확정
운영 배포: 검증 완료 commit 결합, master 병합 후 운영 배포
•
•
•
•
•
•
•
•
•

## Slide 5
바이브 코딩 & CI/CD 개발 파이프라인 구성도
Inhouse 프레임워크
코딩 컨벤션
안티패턴 리스트
feature Branch
연계 미만족 시 산출물 단계 회귀 및 feature 브랜치 삭제
develop Branch
소스+설정 합쳐 개발서버 자동 배포 후 연계 테스트
master Branch
검증 완료 commit + 설정 변경 승인 병합 및 Release
AI Agent 바이브 코딩 엔진
산출물 변경 이력 단위 소스코드 및 Commit 분리 자동 생성

## Slide 6
비(非)바이브 코딩 소스 품질 관제 프로세스
바이브 코딩으로 제작되지 않은 레거시 또는 외부 개발 소스는 범용성과 제어력이 뛰어난 Spring 기반 프레임워크 구조로 제어합니다.
Spring 범용 프레임워크 표준화
필수 강제 가이드라인
코딩 컨벤션 및 리소스 안티패턴 규칙 100% 의무 적용
5단계 Prompt 기반 소스 품질 검증
로그 & Data RAG 추출: MES 핵심 처리 로그 및 Data 추출 Tool 연동
5회 연속 Prompt 검증: 추출된 로그와 RAG 데이터를 활용하여 5단계 프롬프트 기반 품질 관제 수행
무결성 검증: 소스코드 동작 무결성 및 시스템 연동 정합성 자동 판정
안정성 확보: 무분별한 메모리/DB 리소스 누수 및 예외 발생 사전 차단
•
•
•
•

## Slide 7
운영 AI Agent용 MES 핵심 Data & Log Tools
WO & LOT Tool
작업지시(WO) 상태 및 LOT 추적 데이터 추출/관제 전용 Tool
EQUIPMENT Tool
설비 가동 상태, 가동률, 파라미터 상태 데이터 실시간 추출
PROCESS & TRACK Tool
공정 순서, Track In/Out 이력 데이터 분석 및 병목 탐지
인터페이스 & Log 추출 전용 Tool
설비·타 시스템 통신 스펙 정의 인터페이스 및 MES 핵심 처리 Execution Log 추출 기능 연동

## Slide 8
MES CSV 변환 & Vector RAG 시스템 구성도
SOURCE SYSTEMS
MES 핵심 DB & Log Tools
BATCH SERVICE
주기적 CSV 변환 저장
사용자의 대화형 실시간 질의응답 및 RAG 연동 대답 생성
실행/보관 주기 제어, 시각화 차트 생성 및 이상 발생 시 Alarm 발송
일반 Prompt
자동주기 Prompt (GUID)

## Slide 9
자동주기 Prompt 관제 & 프롬프트 엔지니어링
GUID 기반 DB 메타 관리
프롬프트 엔지니어링 고도화
고유 식별자: 모든 자동주기 Prompt에 고유 GUID 부여하여 DB 관리
주기 제어: 프롬프트별 실행 주기 및 결과 데이터 보관 주기 개별 설정
공유 & 시각화: 공유 프롬프트 설정 및 시각화 라이브러리 차트 자동 연동
Alarm 관제: Data 생성 시 이상 수치 감지 시 자동 Alarm 발송
LLM 자체 분석: 프롬프트 구문 및 생성 응답 유효성에 대한 LLM 기반 분석
사용 통계 관리: 분석 모델별 호출 빈도, 성공률, 데이터 분석 유효성 통계화
분석 모델 발굴: 통계 지표를 바탕으로 다양한 신규 분석 모델 지속 발굴
선순환 개선: 사용 통계 데이터 기반 AI 프롬프트 품질 자동 개선 체계 구축
•
•
•
•
•
•
•
•

## Slide 10
왜 NordAxe 프레임워크인가?
NordAxe (AX Easy) 핵심 이점
ECOSYSTEM GAP
Python 90%+ vs Java Enterprise
AI Agent 생태계의 90% 이상은 Python 기반이나, 실제 기업 Enterprise 운영 환경은 대부분 Java/C# 기반입니다.
COST EFFICIENCY
Java Business 모듈 직결 재활용
기존 Java Business 모듈을 큰 변환 공수 없이 Java Agent의 Tool로 즉시 활용하여 압도적 개발 비용 절감
대규모 시스템 안정성: 파이프라인 프로토타이핑(Python)을 넘어 대규모 대용량 운영 체계(Java) 확립
Spring AOP & SLF4J 퍼사드: Spring AOP 구조적 유사성을 유지하되, SLF4J 퍼사드 패턴 기반 계통화 Factory 제공으로 소스 품질 제어 특화
Legacy MES MAS 변환: SK하이닉스 M16 및 LS일렉트릭 ESS MES 채택 프레임워크 베이스로 Legacy MES를 Spring MVC MAS MES로 안정적 변환
•
•
•

## Slide 11
NordAxe 다중 감사 Agent & Blue-Green 무정지 운영
다중 작업 감사 Agent 체계
병렬 작업 병합: 복수 AI Agent의 병렬 작업 결과를 유연하게 합산 및 정합성 검증
Async Master-Slave: 비동기 작업의 Master-Slave 관계 지정을 통한 작업 감사 Prompt Thread 구성 용이
감사 제어: 복잡한 제조 공정 이벤트의 다중 감사 작업 Agent 구축 극대화
Blue-Green 무정지 배포 전략
Non-stop Operation: 서비스 중단을 최소화하는 Blue-Green 배포 전략 완벽 지원
Rapid Development: 비즈니스 빠른 개발 지원 및 AI Transformation Easy (AX Easy) 지원
검증된 레퍼런스: 초대형 반도체 및 에너지 MES 현장에서 입증된 고성능 지원
•
•
•
•
•
•

## Slide 12
지능형 제조 AI Agent로의 성공적인 AX 전환
바이브 코딩 표준화, MES CSV/Vector RAG 구축, NordAxe Enterprise 프레임워크를 통해 제조 현장의 생산성과 품질을 혁신합니다.
Q & A / 감사합니다